Принято: Утверждаю:

На заседании педагогического совета Директор школы

Протокол №3 от 12.01.2023г Приказ № 1 от 12.01.2023г

 План (дорожная карта)

 Мероприятий ГКОУ РД «Сангарская СОШ Лакского района»

 По подготовке к капитальному ремонту основного здания и оснащения в рамках

 программы по капитальному ремонту общеобразовательных организаций.

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| № | Мероприятия  | срок | исполнитель | примечание |
| 1 | Ознакомление с письмом Министерства образования и науки Республики Дагестан о включении школы в федеральную программу по капитальному ремонту. | Январь 2023г | директор | Информирование коллектива |
| 2 | Создание школьной рабочей группы по определению вариантов и оценки условий для организации образовательного процесса в период проведения ремонтных работ (далее- рабочая группа); Перевод обучающихся в здание пришкольного интерната, кабинет информатики. | Январь 2023г | директор | Приказ по ОУАкт оценки условий11кл, 10кл,8 кл, 6 кл |
| 3 | Определение совместно с учредителем ОУ, в которых будет организовано обучение на период капитального ремонта(далее- принимающие ОУ) с учетом имеющихся условий:-сменность занятий; график питания;-продолжительность занятий и перерывов между ними; расписание уроков;-расписание занятий внеурочной деятельности;-расписание кружков и объединений (в рамках ДО);-корректировка графиков дежурств администрации, договоров с медицинским учреждением;-оснащенность средствами обучения и воспитания | До 25.01.2023г | Рабочая группа |  |
| 4 | Разработка Положений о порядке организации образовательного процесса обучающихся на период проведения капитального ремонта | До 25.01.2023г | Рабочая группа | Приказ директора об утверждении Положения  |
| 5 | Создание инициативной группы из числа наиболее активных родителей( законных представителей) обучающихся. Проведение заседания Совета родителей ОУ, классных родительских собраний;-информирование родителей(законных представителей) обучающихся о предстоящем капитальном ремонте;-сроках его проведения;-особенностях организации образовательного процесса в период проведения капитального ремонта. | До10.02.2023г | Заместитель директора по УВР, классные руководители | Протоколы Совета родителей, родительских собранийОфициальный сайт ОУ и социальные сети. |
|  |  |  |  |  |