Принято: Утверждаю:

На заседании педагогического совета Директор школы

Протокол №3 от 12.01.2023г Приказ № 1 от 12.01.2023г

План (дорожная карта)

Мероприятий ГКОУ РД «Сангарская СОШ Лакского района»

По подготовке к капитальному ремонту основного здания и оснащения в рамках

программы по капитальному ремонту общеобразовательных организаций.

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| № | Мероприятия | срок | исполнитель | примечание |
| 1 | Ознакомление с письмом Министерства образования и науки Республики Дагестан о включении школы в федеральную программу по капитальному ремонту. | Январь 2023г | директор | Информирование коллектива |
| 2 | Создание школьной рабочей группы по определению вариантов и оценки условий для организации образовательного процесса в период проведения ремонтных работ (далее- рабочая группа);  Перевод обучающихся в здание пришкольного интерната, кабинет информатики. | Январь 2023г | директор | Приказ по ОУ  Акт оценки условий  11кл, 10кл,8 кл, 6 кл |
| 3 | Определение совместно с учредителем ОУ, в которых будет организовано обучение на период капитального ремонта(далее- принимающие ОУ) с учетом имеющихся условий:  -сменность занятий; график питания;  -продолжительность занятий и перерывов между ними; расписание уроков;  -расписание занятий внеурочной деятельности;  -расписание кружков и объединений (в рамках ДО);  -корректировка графиков дежурств администрации, договоров с медицинским учреждением;  -оснащенность средствами обучения и воспитания | До 25.01.2023г | Рабочая группа |  |
| 4 | Разработка Положений о порядке организации образовательного процесса обучающихся на период проведения капитального ремонта | До 25.01.2023г | Рабочая группа | Приказ директора об утверждении Положения |
| 5 | Создание инициативной группы из числа наиболее активных родителей( законных представителей) обучающихся. Проведение заседания Совета родителей ОУ, классных родительских собраний;  -информирование родителей(законных представителей) обучающихся о предстоящем капитальном ремонте;  -сроках его проведения;  -особенностях организации образовательного процесса в период проведения капитального ремонта. | До10.02.2023г | Заместитель директора по УВР, классные руководители | Протоколы Совета родителей, родительских собраний  Официальный сайт ОУ и социальные сети. |
|  |  |  |  |  |