Принято:                                                                                                                              Утверждаю:

На заседании педагогического совета                                                                             Директор школы

Протокол №3 от 12.01.2023г                                                                                             Приказ № 1          от 12.01.2023г

План (дорожная карта)

Мероприятий ГКОУ РД «Сангарская СОШ Лакского района»

По подготовке к капитальному ремонту основного здания и оснащения в рамках

программы по капитальному ремонту     общеобразовательных организаций.

| № | Мероприятия | срок | исполнитель | примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Ознакомление с письмом Министерства образования и науки Республики Дагестан о включении школы в федеральную программу по капитальному ремонту. | Январь 2023г | директор | Информирование коллектива |
| 2 | Создание школьной рабочей группы по определению вариантов и оценки условий для организации образовательного процесса в период проведения ремонтных работ (далее- рабочая группа); Перевод обучающихся в здание пришкольного интерната, кабинет информатики. | Январь 2023г | директор | Приказ по ОУ Акт оценки условий 11кл, 10кл,8 кл, 6 кл |
| 3 | Определение совместно с учредителем ОУ, в которых будет организовано обучение на период капитального ремонта(далее- принимающие ОУ) с учетом имеющихся условий: -сменность занятий; график питания; -продолжительность занятий и перерывов между ними; расписание уроков; -расписание занятий внеурочной деятельности; -расписание кружков и объединений (в рамках ДО); -корректировка графиков дежурств администрации, договоров с медицинским учреждением; -оснащенность средствами обучения и воспитания | До 25.01.2023г | Рабочая группа |  |
| 4 | Разработка Положений о порядке организации образовательного процесса обучающихся на период проведения капитального ремонта | До 25.01.2023г | Рабочая группа | Приказ директора об утверждении Положения |
| 5 | Создание инициативной группы из числа наиболее активных родителей( законных представителей) обучающихся. Проведение заседания Совета родителей ОУ, классных родительских собраний; -информирование родителей(законных представителей) обучающихся о предстоящем капитальном ремонте; -сроках его проведения; -особенностях организации образовательного процесса в период проведения капитального ремонта. | До10.02.2023г | Заместитель директора по УВР, классные руководители | Протоколы Совета родителей, родительских собраний Официальный сайт ОУ и социальные сети. |